**Газета «ВАШЕ ДЕЛО»**

**архив 8 июня 2015 года**

Всем нам нужна чистая питьевая вода, как и чистый воздух. С 2014 года в нашем городе реализуется муниципальная программа «Чистая вода». К 2016 году планируется завершить работы. Мы обратились к главе городской администрации Сергею Евтееву с вопросом, на каком этапе находится программа и каковы на сегодняшний день объемы бюджетных ассигнований, выделяющихся на ее реализацию.  
В ответном письме из городской администрации сообщается, что сумма денежных средств на реализацию программы по переводу города на артезианское водоснабжение составляет 120 миллионов рублей. Часть средств выделялась из средств федерального и областного бюджетов. Уже проложен трубопровод в двухтрубном исполнении протяженностью 7,2 километра.  
Пробурено пять новых артезианских скважин, на которых построено три павильона. Проложены высоковольтные линии к подстанциям. На сегодняшний день уже освоено 74 миллиона рублей.

**Артезианской водой обеспечены с. Займище, п. Синьковка, пос. Халтурино, пос. Банный, ул. Щорса, часть села Ардонь.**

Для завершения программы необходимо 46 миллионов рублей. Согласно информации Правительства Брянской области, на завершение работ по реализации программы предусмотрены ассигнования на текущий год. На продолжение работ в местном бюджете предусмотрено 500 тысяч рублей.  
Мы побеседовали с директором ООО «Клинцовское СУМ» Александром Лысаковым.  
— На каком этапе находится реализация программы, выполняет ли сейчас какие-то работы ваша организация?  
— Данные, предоставленные городской администрацией, не совсем точные. Фактически нашей организацией выполнено значительно больше. Подписано выполнение работ в рамках того бюджета, который выделяется. Уложена труба и все разводящие сети. Пять скважин забурены, двенадцать километров труб, которые должны проходить по городу, проложены. Беда в том, что средств, выделенных ООО «Клинцовское СУМ», было недостаточно. Объем работ мы должны были выполнить за полтора года, то есть два года назад, а областная администрация должна была рассчитаться с нами. В связи с недостаточностью средств наша организация вложила своих 40 миллионов. На восемь миллионов рублей работ документы подписаны, а на 12 миллионов — нет, так как отсутствуют средства.  
20 миллионов рублей заложено в программу «Чистая вода» ООО «Клинцовское СУМ», сотрудники которого два года назад не получили трехмесячную зарплату. Вложенные в проект деньги нам никто не возвращает. Власть нас не слышит и только кормит обещаниями. Попросили нас вложить свои средства, а вернуть забыли, хотя по контракту еще два года назад должны были расплатиться с нами. Чтобы закончить работы, нужны 25-30 миллионов. Эта сумма необходима для укладки кабельных линий. Готовы пять скважин, есть трубы, и сегодня мы можем частично подать воду в город. Александр Богомаз, ознакомившись с проблемой, обещал нас поддержать.  
Если долг перед предприятием будет погашен, поступят средства на продолжение работ, у жителей будет чистая вода. Три года назад нашей организацией специально для выполнения работ по муниципальной программе «Чистая вода» была приобретена буровая установка BARBCO BD 60-15SC горизонтально направленного бурения. За нее мы отдали порядка 30 миллионов рублей. Это машина, которая позволила, не раскапывая асфальт, проложить коммуникации закрытым способом. Представьте себе, если бы мы раскопали в городе 12 километров заасфальтированных дорог! Клинцовское спецуправление механизации готово закончить работы в рамках проекта «Чистая вода» при поступлении необходимых средств.

Евдокия ИВАНОВА

**Примечание:** аналогичная статья помещена в газете «ТРУД» от 26 апреля 2016 года.